| - Республика Адыгея Шовгеновский район Администрация Муниципального образования - «Заревское сельское поселение» 385445, п.Зарево, ул. Пролетарская,5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |  | - Адыгэ Республикэм Шэуджен район иадминистрацие образованиеу Заревско къоджэ псэупIэ чIыпIэм 385445, къ.Зарево, ур.Пролетарскэм ыцI, 5 Тел.факс (887773)94-1-24 email zarevskoepos@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Заревское сельское поселение»

От 25.03.2024 г.  № 14  - п.                                                               п. Зарево

«Благоустройство территории

Заревского сельского поселения на

2022- 2024 годы»за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Заревского сельского поселения № 13-п. от 10.06.15г. «О разработке и реализации муниципальных программ и порядке проведения оценки их эффективности» администрация Заревского сельского поселения, администрация Заревского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2022 году муниципальной Программы Заревского сельского поселения «Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2022- 2024 годы».  согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Заревского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава МО «Заревское

сельское поселение»                                                                              М.К. Хамерзоков

Приложение к постановлению

Администрации Заревского

сельского поселения

Отчет о реализации

муниципальной Программы Заревского сельского поселения

«Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2022- 2024 годы»                         за 2023 год.

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 06 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правила благоустройства территории муниципального образования Заревского сельского поселения», утвержденные Решением СНД Заревского сельского поселения № 9 от 27.10.2017 года и предусматривает реализацию мер, направленных на развитие благоустройства и озеленения территории поселения.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2022- 2024 годы» содержит в себе подпрограммы: -«Организация мероприятий по благоустройству и содержанию памятников, расположенных в х. Чернышев, п. Зарево, х. Веселый и кладбищ, находящихся    на территории Заревского сельского поселения в 2022-2024 году»

Целью муниципальной программы и подпрограмм  является:

-  комплексное решение проблем благоустройства;

- обеспечение и улучшение внешнего вида территории Заревского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создания комфортных условий проживания и отдыха населения.

- Охрана жизни и здоровья людей;

- Улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории Заревского сельского поселения и сохранение памятников и объектов культурного наследия.

Ставились следующие задачи муниципальной программы:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2023 году поселение участвовало в Федеральной программе  «Чистая вода» благодаря которой была произведена «Реконструкция водозаборного узла в х. Чернышев» на реконструкцию данного объекта было израсходовано 17685,3; Строительство водозаборного сети в х. Чернышев в сумме – 11980,0 .

«Строительство Сквера и реконструкция Памятника павшим воинам в годы ВОВ х. Чернышев»- 1769,9; хоз. товары на ремонт памятника 31,8; ремонт трактора – 17,2; ремонт насоса  п. Зарево -42,0

Для решения вопросов организации сбора и вывоза  ТКО  на территории поселения администрация работает по следующим НПА:

Решение СНД № 181 от 02.05.2012г. «О Правилах благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования  «Заревское сельское поселение», Постановление №. 67 от 24.12.2011г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории  Заревского сельского поселения на 2022-2024 годы».  Постановлением  администрации №  37-п. от 19.07.2019г.   утвержден    Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования «Заревское сельское поселение».

Специалисты администрации поселения совместно с сотрудниками ООО       «Экоцентр»  Адыгейский филиал  оказывают  информационное, методическое и другое содействие региональному оператору в целях реализации его обязанностей в соответствии с п.2.3.2. Соглашения от 24.04.2020г. «Об организации деятельности по обращению с ТКО»,   совместно со специалистами ООО« Экоцентр»  Адыгейский филиал  ведут прием граждан, предоставляют  справки о составе семьи, справки с места проживания  и др. Регулярно  проводится  информационная работа  с населением о необходимости  раздельного  сбора и накопления ТКО, Ежемесячно администрацией сельского поселения проводится работа по выявлению и  ликвидации   стихийных свалок.

Решением СНД № 44 от 12.02.2024 года установлена стоимость услуг по предоставлению согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2023 год.

Постановление №. 67 от 24.12.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Заревского сельского поселения на 2022-2024 годы», в которую включена подпрограммы -

- «Организация мероприятий по благоустройству и содержанию памятников, расположенных в х. Чернышев, п. Зарево, х. Веселый и кладбищ, находящихся    на территории Заревского сельского поселения в 2022-2024 году».

В соответствии с мероприятиями  Программы  Администрацией сельского поселения в 2024 году проводилась работа по благоустройству кладбищ, ремонтировались подъездные пути и парковочные места. Силами жителей населённых пунктов  проведены субботники по очистке кладбищ от мусора.

- «Сохранение и ремонт военно-мемориальных объектов на территории поселения».

Ведется учет (реестр) объектов культурного наследия (памятников).

Осуществляется контроль за состоянием памятников местного значения , за соблюдением режимов зон охраны объектов культурного наследия, местного значения, мониторинг  данных  об объектах культурного наследия местного значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Работа администрации по реализации Программы проводилась на развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности, а также улучшения санитарного и экологического состояния населенных пунктов сельского поселения.

В целом программа требует дальнейшей доработки. Эффективность оценивается на 60%. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.